📊 PROPUESTA CORPORATIVA DE DESARROLLO

Sistema Integral de Gestión de Viajes y Mantenimiento Logístico

1️⃣ Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la propuesta para el desarrollo de un Sistema Web Integral orientado a la gestión operativa, administrativa y de mantenimiento para una empresa de transporte logístico.

El sistema permitirá:

- Registrar viajes y evidencias

- Gestionar incidentes y mantenimiento

- Controlar documentación

- Automatizar flujo de refacciones

- Generar reportes y KPIs operativos

El proyecto se desarrollará en un periodo estimado de:

👉 6 a 9 semanas
👉 20 pantallas funcionales
👉 Arquitectura Cloud escalable

2️⃣ Objetivos del Sistema

Objetivo General

Digitalizar y centralizar la operación logística, permitiendo trazabilidad completa de viajes, mantenimiento y administración documental.

Objetivos Específicos

- Reducir pérdida de información operativa

- Automatizar procesos de mantenimiento

- Mejorar control documental

- Generar analítica para toma de decisiones

- Disminuir tiempos administrativos

3️⃣ Alcance Funcional Detallado

🚛 Módulo Operadores (Viajes)

Inicio de Viaje

Captura de:

- Trailer asignado

- Caja asignada

- ID de viaje

- Cliente

- Origen y destino

- Tipo de carga

- Evidencias documentales

- Sellos

- Fecha de salida

- Peso de caja

- Combustible inicial

- Kilometraje inicial

- Gatas y bandas

Fin de Viaje

Registro de:

- Fecha de entrega

- Sellos de recibido

- Claves de maniobra DHL

⚠️ Módulo Incidentes

Registro de eventos durante el viaje:

- Tipo (Falla / Siniestro / Otro)

- Ubicación

- Evidencias fotográficas

- Descripción del evento

🔧 Módulo Mantenimiento de Tráiler

Registro de:

- Checklist mantenimiento

- Tipo mantenimiento

- Fecha

- Kilometraje

- Lugar (Interno / Externo)

- Próximo mantenimiento automático

- Alertas automáticas:

  - Cada 6 meses

  - Cada 30k–40k km

🧯 Módulo Seguridad

Gestión de:

- Extintores

- Control de caducidad

⚙️ Flujo Automatizado de Refacciones

Proceso digital:

- Solicitud de refacción

- Notificación automática a administrador

- Autorización digital

- Envío a refaccionaria

- Confirmación de costo y entrega

🏢 Módulo Administrativo

Gestión de Viajes

- Documentos

- Carta porte

- Gestión cliente

- Asignación automatizada

Gestión Documental

Choferes

- Licencia

- Seguro

Tráiler

- Tarjeta circulación

- Seguro

- Identificación

Caja

- Documentación

- Seguro

- Identificación

📊 Módulo Reportería

KPIs clave:

- Viajes por periodo

- Costos mantenimiento

- Incidentes por unidad

- Alertas activas

- Cumplimiento documental

- Rendimiento por camión

4️⃣ Historias de Usuario Principales

Operador

- Como operador quiero registrar un viaje para mantener trazabilidad.

- Como operador quiero subir evidencias para validar entregas.

- Como operador quiero reportar incidentes en tiempo real.

Administrador

- Como administrador quiero autorizar refacciones.

- Como administrador quiero visualizar alertas de mantenimiento.

- Como administrador quiero consultar KPIs.

Refaccionaria

- Como refaccionaria quiero recibir solicitudes.

- Como refaccionaria quiero enviar costos y fechas.

5️⃣ Stack Tecnológico

Backend

- FastAPI

- PostgreSQL

- Docker

Frontend

- React / NextJS

- TailwindCSS

Infraestructura

- Servidor Cloud

- Almacenamiento objetos

- CDN

6️⃣ Justificación del Uso de DigitalOcean

Se selecciona esta plataforma por:

- Bajo costo operativo

- Alta disponibilidad

- Facilidad de administración

- Excelente relación costo-rendimiento

- Escalabilidad sencilla

- Ideal para aplicaciones empresariales medianas

7️⃣ Arquitectura de Infraestructura

Incluye:

- Servidor cloud

- Base de datos administrada

- Almacenamiento de evidencias

- Seguridad SSL

- Backups automáticos

8️⃣ Cronograma del Proyecto

Fase 1 — Diseño y Arquitectura

Duración: 2 semanas

- Definición modelos

- Diseño UI/UX

- Configuración infraestructura

Fase 2 — Desarrollo Core

Duración: 4 semanas

- Módulo viajes

- Módulo incidentes

- Módulo mantenimiento

Fase 3 — Integraciones y Reportes

Duración: 2–3 semanas

- Automatizaciones

- KPIs

- Pruebas

- Deploy final

9️⃣ Estimación de Esfuerzo

Horas estimadas

| Área | Horas |
| --- | --- |
| Análisis | 40 |
| Backend | 180 |
| Frontend | 160 |
| Infraestructura | 40 |
| QA y pruebas | 40 |

TOTAL ESTIMADO

👉 460 horas

🔟 Costos del Proyecto

Costo por hora

$350 MXN

Costo total desarrollo

460 horas × $350 =

💰 $161,000 MXN

1️⃣1️⃣ Costos de Infraestructura Mensual

Servidor cloud

$20 – $40 USD

Base de datos

$15 – $25 USD

Almacenamiento

$5 – $10 USD

Costo mensual estimado

👉 $40 – $70 USD / mes

Beneficio Comercial

El proveedor incluye:

🎁 3 meses de infraestructura sin costo para el cliente

Posteriormente el cliente asumirá el pago mensual.

1️⃣2️⃣ Entregables

- Sistema funcional web

- Documentación técnica

- Capacitación usuario

- Deploy en producción

- Manual operativo

1️⃣3️⃣ Valor Estratégico

Este sistema permitirá:

- Digitalización total de operación

- Reducción de errores humanos

- Mayor control logístico

- Toma de decisiones basada en datos

- Automatización de mantenimiento

✅ 1️⃣4️⃣ Conclusión

La solución propuesta ofrece una plataforma integral moderna, escalable y rentable, diseñada para optimizar los procesos logísticos y administrativos de la organización.