PROPUESTA DE CONSULTORÍA CHOK-IA

# Sistema Integral de Gestión Logística

Consultor Responsable: Jesús Donayi Vázquez Silva

# Resumen Ejecutivo

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral para la gestión de viajes logísticos, mantenimiento de unidades, control documental y análisis operativo. El sistema permitirá digitalizar procesos, mejorar la trazabilidad, reducir errores operativos y generar información estratégica en tiempo real.

# Alcance del Proyecto

- Registro de viajes (inicio, seguimiento y cierre).

- Captura de evidencias fotográficas.

- Reporte de incidentes y siniestros.

- Control de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Gestión documental de operadores, unidades y cajas.

- Automatización de flujo de refacciones.

- Panel administrativo con KPIs y reportes.

# Cronograma de Implementación

| Fase | Duración |
| --- | --- |
| Análisis y diseño | 2 semanas |
| Desarrollo del sistema | 4–5 semanas |
| Pruebas y despliegue | 2 semanas |

Inversión del Proyecto

Costo total de consultoría y desarrollo: $56,500 MXN

Incluye:

- Desarrollo completo del sistema (acorde a solicitud autorizada)

- Configuración de infraestructura cloud

- Implementación y despliegue productivo

- Capacitación inicial al personal

- 3 meses de hosting incluidos

Forma de pago:

1°  Pago inicial $15,000

2°  Pago $15,000

3°  Pago final $26,500

El pago del servidor después del 3er mes se cubrirá por cuenta del cliente este será de entre $250 pesos mexicanos a $350 pesos mexicanos  que incluye el hosting y almacenamiento en la WEB

# Aceptación y Firma

Consultor	Cliente

Jesús Donayi Vázquez Silva	Daniel Fragoso